AGRICONNECT OUEST

Document de répartition des tâches — Équipe Technique

CITS26 Bootcamp Innovation — Dschang

## Composition de l'équipe technique

| Rôle | Membre | Périmètre |
| --- | --- | --- |
| Développeur Backend | ARIEL | API, base de données, paiements, blockchain, IA, infrastructure |
| Développeur Frontend | KAMTE | Interfaces web/mobile, intégration API, expérience utilisateur |

## Cadrage général

| Élément | Détail |
| --- | --- |
| Durée | 14 jours, 8h/jour, 6 jours/semaine |
| Méthode | Stand-up quotidien 08h00-08h30, Code Review quotidien 17h30-18h00 |
| Communication | Toutes les interactions Frontend ↔ Backend transitent par l'API Gateway (port 8000) |
| Objectif | MVP fonctionnel pour démonstration CITS26 |

# Phase 1 — Fondations (Jour 1 à 2)

## Jour 1 — Setup & Architecture

Objectif : Mettre en place l'infrastructure technique et la base du projet.

Backend — ARIEL

- Création du dépôt GitHub (branches main/develop/feature)

- Configuration Docker (PostgreSQL, Redis)

- Mise en place de l'API Gateway (port 8000)

- Schéma de base de données initial (User, Product, Order)

- Documentation technique de base (README, Swagger)

Frontend — KAMTE

- Création du dépôt GitHub (structure frontend)

- Initialisation du projet React (Vite, TypeScript, Tailwind)

- Structure des dossiers (components, pages, hooks, services)

- Mise en place du layout principal (Header, Sidebar, Footer)

- Configuration Axios et React Router

## Jour 2 — Authentification

Objectif : Permettre l'inscription, la connexion et la gestion du profil utilisateur.

Backend — ARIEL

- Service d'envoi d'OTP par SMS

- Vérification OTP et génération du token JWT

- Connexion et rafraîchissement de session

- Lecture et mise à jour du profil utilisateur

- Mise en place du middleware d'authentification et des rôles (RBAC)

Frontend — KAMTE

- Page Onboarding (présentation de l'application)

- Page Choix du Rôle (Agriculteur / Acheteur Pro / Acheteur Particulier)

- Page Connexion et Inscription par OTP

- Page Profil utilisateur

- Hook de gestion de session (token, état utilisateur)

Routes de communication Frontend ↔ Backend

| Route | Méthode | Fonction |
| --- | --- | --- |
| /api/auth/request-otp | POST | Envoi du code OTP |
| /api/auth/verify-otp | POST | Vérification + génération du token |
| /api/auth/login | POST | Connexion |
| /api/auth/refresh | POST | Rafraîchissement du token |
| /api/auth/me | GET / PUT | Lecture / mise à jour du profil |

# Phase 2 — Cœur Marketplace (Jour 3 à 6)

## Jour 3 — Catalogue & Produits

Objectif : Permettre la publication et la consultation des produits agricoles.

Backend — ARIEL

- Création d'une offre produit

- Liste des produits avec pagination

- Détail d'un produit

- Modification et suppression d'une offre

- Filtres (catégorie, prix, distance) et recherche

Frontend — KAMTE

- Page Catalogue (liste, recherche, filtres)

- Composant Fiche Produit (carte)

- Page Détail Produit

- Page Publication d'une Offre (formulaire agriculteur)

- Composant d'upload d'images

Routes de communication Frontend ↔ Backend

| Route | Méthode | Fonction |
| --- | --- | --- |
| /api/products | POST | Création d'une offre |
| /api/products | GET | Liste paginée + filtres |
| /api/products/:id | GET | Détail produit |
| /api/products/:id | PUT / DELETE | Modification / suppression |

## Jour 4 — Marché Dynamique

Objectif : Afficher les prix en temps réel et permettre les ordres à prix limite.

Backend — ARIEL

- Algorithme de calcul de prix dynamique

- Historique des prix par produit

- Gestion des ordres à prix limite

- Mise en place du canal temps réel (WebSocket)

Frontend — KAMTE

- Page Marché Dynamique

- Composant d'affichage des prix en direct

- Composant graphique d'évolution des prix

- Composant de passation d'ordre à prix limite

Routes de communication Frontend ↔ Backend

| Route | Méthode | Fonction |
| --- | --- | --- |
| /api/market/prices | GET | Prix courants |
| /api/market/history/:productId | GET | Historique des prix |
| /api/market/orders-limit | POST / GET | Ordres à prix limite |
| ws://market/price-update | WebSocket | Diffusion des prix en temps réel |

## Jour 5 — Commandes & Paiement (1/2)

Objectif : Permettre la commande et le paiement via Mobile Money (MTN).

Backend — ARIEL

- Création de commande

- Consultation des commandes (liste et détail)

- Intégration MTN Mobile Money (initiation de paiement)

Frontend — KAMTE

- Page Panier

- Page Validation de commande

- Composant de sélection du moyen de paiement

- Gestion des états de paiement à l'écran

Routes de communication Frontend ↔ Backend

| Route | Méthode | Fonction |
| --- | --- | --- |
| /api/orders | POST | Création de commande |
| /api/orders/my | GET | Mes commandes |
| /api/orders/:id | GET | Détail commande |
| /api/payments/initiate | POST | Initiation paiement (MTN MoMo) |
| /api/payments/webhook/mtn | POST | Callback MTN MoMo |

## Jour 6 — Commandes & Paiement (2/2)

Objectif : Étendre le paiement à Orange Money et finaliser le suivi de commande.

Backend — ARIEL

- Intégration Orange Money

- Webhook de confirmation Orange Money

- Workflow de mise à jour du statut de commande

- Génération du reçu de paiement

Frontend — KAMTE

- Page Suivi de Commande (timeline)

- Page Historique des Commandes

- Composant d'état de commande

- Animations de suivi

Routes de communication Frontend ↔ Backend

| Route | Méthode | Fonction |
| --- | --- | --- |
| /api/payments/orange/initiate | POST | Paiement Orange Money |
| /api/payments/webhook/orange | POST | Callback Orange Money |
| /api/orders/:id/status | PUT | Mise à jour statut (workflow) |
| /api/payments/:id/receipt | GET | Génération du reçu |

# Phase 3 — Différenciation (Jour 7 à 10)

## Jour 7 — Blockchain & Contrats Intelligents

Objectif : Sécuriser les engagements via des contrats à prix garanti.

Backend — ARIEL

- Rédaction et déploiement du smart contract

- API de création et suivi des contrats

- Intégration Web3 (paiement, confirmation de livraison)

Frontend — KAMTE

- Page Liste des Contrats

- Page Création de Contrat

- Composant statut de contrat

- Badges de certification blockchain

Routes de communication Frontend ↔ Backend

| Route | Méthode | Fonction |
| --- | --- | --- |
| /api/contracts | POST | Création contrat (Prix Garanti) |
| /api/contracts/:id | GET | Détail contrat |
| /api/contracts/:id/pay | POST | Paiement du contrat |
| /api/contracts/:id/confirm-delivery | POST | Confirmation de livraison |
| /api/contracts/:id/status | GET | Statut du contrat |

## Jour 8 — Traçabilité

Objectif : Garantir l'origine des produits via QR code.

Backend — ARIEL

- Génération de QR code par lot

- Enregistrement de la traçabilité

- Consultation par QR code

- Historique de traçabilité par produit

Frontend — KAMTE

- Page Traçabilité

- Composant de scan QR code

- Page Détail de Traçabilité

- Timeline de traçabilité

Routes de communication Frontend ↔ Backend

| Route | Méthode | Fonction |
| --- | --- | --- |
| /api/traceability | POST | Enregistrement d'un lot + QR code |
| /api/traceability/:qrCode | GET | Consultation par QR code |
| /api/traceability/product/:productId | GET | Historique d'un produit |

## Jour 9 — Intelligence Artificielle

Objectif : Fournir des prévisions de prix et de récolte.

Backend — ARIEL

- Préparation et entraînement du modèle de prédiction de prix

- API de prévision de prix

- API de prévision de récolte par région

- Génération de recommandations achat/vente

Frontend — KAMTE

- Page Prédictions IA

- Composant carte de prédiction

- Composant graphique de prédiction

- Page Prédiction de Récoltes

Routes de communication Frontend ↔ Backend

| Route | Méthode | Fonction |
| --- | --- | --- |
| /api/ai/price-forecast/:productId | GET | Prévision de prix |
| /api/ai/yield-forecast/:region | GET | Prévision de récolte |
| /api/ai/recommendations/:productId | GET | Recommandations achat/vente |

## Jour 10 — Financement Participatif

Objectif : Permettre le financement de projets agricoles par la communauté.

Backend — ARIEL

- Création et liste des projets de financement

- Détail d'un projet

- Gestion des investissements

- Suivi des investissements par investisseur

Frontend — KAMTE

- Page Financement Participatif

- Composant carte de projet

- Page Détail Projet

- Composant de progression d'investissement

Routes de communication Frontend ↔ Backend

| Route | Méthode | Fonction |
| --- | --- | --- |
| /api/crowdfunding/projects | POST / GET | Création / liste des projets |
| /api/crowdfunding/projects/:id | GET | Détail projet |
| /api/crowdfunding/invest | POST | Investissement |
| /api/crowdfunding/my-investments | GET | Mes investissements |

# Phase 4 — Engagement & Pilotage (Jour 11 à 12)

## Jour 11 — Notifications & Messagerie

Objectif : Tenir les utilisateurs informés et permettre l'échange direct.

Backend — ARIEL

- Configuration des notifications push (Firebase)

- Envoi de SMS (Africa's Talking)

- API de gestion des notifications

- API de messagerie et canal temps réel

Frontend — KAMTE

- Page Notifications

- Composant élément de notification

- Page Centre de Notifications

- Composant de messagerie instantanée (chat)

Routes de communication Frontend ↔ Backend

| Route | Méthode | Fonction |
| --- | --- | --- |
| /api/notifications | POST / GET | Création / liste notifications |
| /api/chat/messages | POST / GET | Envoi / historique messages |
| ws://chat/messages | WebSocket | Messagerie en temps réel |

## Jour 12 — Dashboard & Analytics

Objectif : Donner une vision claire de l'activité à chaque profil.

Backend — ARIEL

- Calcul des indicateurs (KPIs) agriculteur

- Calcul des indicateurs (KPIs) acheteur

- Indicateurs globaux pour l'administration

- Gestion des utilisateurs et modération des produits

Frontend — KAMTE

- Page Dashboard Agriculteur

- Page Dashboard Acheteur

- Composant cartes statistiques

- Panneau d'administration et graphiques

Routes de communication Frontend ↔ Backend

| Route | Méthode | Fonction |
| --- | --- | --- |
| /api/analytics/farmer | GET | KPIs agriculteur |
| /api/analytics/buyer | GET | KPIs acheteur |
| /api/analytics/admin | GET | KPIs globaux (admin) |
| /api/admin/users | GET / PUT | Gestion des utilisateurs |
| /api/admin/products/moderate | PUT | Modération des produits |

# Phase 5 — Stabilisation (Jour 13 à 14)

## Jour 13 — Tests & Intégration

Objectif : Garantir la fiabilité de l'ensemble des modules.

Backend — ARIEL

- Tests unitaires (couverture supérieure à 80%)

- Tests d'intégration des services

- Tests des smart contracts

- Tests de charge et corrections de bugs backend

Frontend — KAMTE

- Tests unitaires (couverture supérieure à 70%)

- Tests de bout en bout (E2E)

- Tests multi-navigateurs

- Optimisation des performances et corrections UI

## Jour 14 — Déploiement & Finalisation

Objectif : Mettre en production et préparer la démonstration finale.

Backend — ARIEL

- Déploiement du backend en production

- Déploiement des smart contracts en réseau principal

- Configuration SSL, domaine et supervision

- Documentation technique finale

Frontend — KAMTE

- Déploiement du frontend en production

- Génération de l'application mobile (APK)

- Finalisation responsive et polish visuel

- Préparation de la démonstration et du support de présentation

# Synthèse des responsabilités

## ARIEL — Backend

- Conception et exposition de l'ensemble des API (45 routes réparties sur 11 services)

- Gestion de la base de données et des migrations

- Intégration des paiements (MTN Mobile Money, Orange Money) et du séquestre (escrow)

- Déploiement et gestion des smart contracts (contrats à prix garanti)

- Modèle d'intelligence artificielle pour les prévisions de prix et de récolte

- Sécurité, authentification, gestion des rôles et supervision de la production

## KAMTE — Frontend

- Conception de l'ensemble des interfaces web et mobile

- Intégration de toutes les routes API exposées par le backend

- Mise en place des échanges temps réel (prix de marché, messagerie)

- Expérience utilisateur : catalogue, panier, suivi de commande, traçabilité

- Tableaux de bord (agriculteur, acheteur, administration)

- Tests, optimisation des performances et préparation de la démonstration

AgriConnect Ouest — Prêt pour la démonstration CITS26